Информация

по концессионному соглашению в отношении системы коммунальной инфраструктуры «Централизованная система холодного водоснабжения» на территории МО «Володарский район»

Концессионер – ООО «Цифровой водоканал»

Концедент – МО «Володарский район

Третья Сторона – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Цель: Обеспечение потребителей  МО «Володарский район» водой питьевого качества.

Срок действия концессионного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента заключения и действует в течение 20 лет.

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения составит не более 700 млн.руб. в течение 10 лет (2018 – 2027).

Основные задачи:

- обеспечение водой питьевого качества потребителей всех населенных пунктов Володарского района (за исключением с.Тюрино, с.Тумак, п.Камардан, с.Кошеванка, с.Алтынжар);

- проведение реконструкций узлов водозабора и водопроводов в населенных пунктах Володарского района с целью увеличения мощности водоснабжения питьевой водой согласно объемам, предусмотренным схемами водоснабжения;

- оценка возможности объединения локальных централизованных систем холодного водоснабжения населенных пунктов Володарского района с целью их оптимизации;

- оценка технической возможности и экономической целесообразности создания отдельной системы подачи воды для полива личного подсобного хозяйства населения Муниципального района или отдельных его поселений;

- установка необходимых приборов для осуществления технического учета воды.

Основные мероприятия:

- предпроектные работы: сбор информации, изыскательские работы и т.п., подготовка технического задания Концедента на проектирование Объекта Соглашения (работы будут вестись по графику, согласованному Сторонами);

- поставка, монтаж и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию системы технического учета воды на действующих централизованных системах ХВС с последующим расширением на новые объекты данных систем (работы будут вестись по графику, согласованному Сторонами);

- поставка, монтаж и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию системы коммерческого учета воды и автоматизированных расчетов с потребителями;

- проектные работы, согласование и утверждение проектной документации (работы будут вестись по графику, согласованному Сторонами);

- подготовка задания Концедента на разработку инвестиционной программы Концессионера, разработка инвестиционной программы, ее утверждение;

- установка специального оборудования для снижения энергетических затрат на насосных станциях, замена насосных станций 1 подъема;

- реконструкция действующих и строительство новых распределительных сетей и узлов водоразбора воды;

- поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для водоподготовки (очистки воды);

- поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для хранения питьевой воды и подачи ее в распределительную сеть (насосные станции 2 подъема, водонапорные башни и т.п.);

- поставка, монтаж и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию систем управления производством и контроля состояния производственного и технологического оборудования;

- поставка, монтаж и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию системы безопасности производственных объектов и контроля внешней среды вокруг производственных объектов;

- реконструкция действующих и строительство новых узлов забора воды;

- реконструкция действующих и строительство новых магистральных водопроводов.