Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской

области от 15.12.2022 № 640-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П» (далее – проект постановления) подготовлен в целях  исполнения Указа Президента Российского Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Астраханская область)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие», на территории Астраханской области от 16.12.2024 № 051-2024-Ч20041-2.

Проектом постановления предусматривается включение в государственную программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П, паспорта регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Астраханская область)» со сроком реализации с 01.01.2025 до 31.12.2030.

Принятие проекта постановления не потребует выделения денежных средств из бюджета Астраханской области на финансирование программных мероприятий и внесения изменений в нормативные правовые акты Астраханской области, в том числе признания их утратившими силу.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции.

Проект постановления размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.minstroy.astrobl.ru в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы 04.06.2025.

В проекте постановления отсутствуют коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Министр строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства Астраханской области                                            Н.В. Маркитантова

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1.  В подразделе 3 «Цели, задачи и способы их эффективного решения в сфере соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Астраханской области» раздела I «Стратегические приоритеты государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Астраханская область)» (приложение № 11 к государственной программе);

в абзаце семнадцатом слова «в приложении № 11» заменить словами «в приложении № 12»;

в абзаце восемнадцатом слова «в приложении № 12» заменить словами «в приложении № 13»;

в абзаце девятнадцатом слова «в приложении № 13» заменить словами «в приложении № 14»;

в абзаце двадцатом слова «в приложении № 14» заменить словами 
«в приложении № 15»;

в абзаце двадцать первом слова «в приложении № 15» заменить словами «в приложении № 16»;

в абзаце двадцать втором слова «в приложении № 16» заменить словами «в приложении № 17»;

в абзаце двадцать третьем слова «в приложении № 17» заменить словами «в приложении № 18»;

в абзаце двадцать четвертом слова «в приложении № 18» заменить словами «в приложении № 19»;

в абзаце двадцать пятом слова «в приложении № 19» заменить словами «в приложении № 20»;

в абзаце двадцать шестом слова «в приложении № 20» заменить словами «в приложении № 21»;

в абзаце двадцать седьмом слова «в приложении № 21» заменить словами «в приложении № 22»;

в абзаце двадцать восьмом слова «в приложении № 22» заменить словами «в приложении № 23»;

в абзаце двадцать девятом слова «в приложении № 23» заменить словами «в приложении № 24»;

в абзаце тридцатом слова «в приложении № 24» заменить словами 
«в приложении № 25»;

в абзаце тридцать первом «в приложении № 25» заменить словами 
«в приложении № 26»;

в абзаце тридцать втором слова «в приложении № 26» заменить словами «в приложении № 27»;

в абзаце тридцать третьем слова «в приложении № 27» заменить словами «в приложении № 28»;

в абзаце тридцать четвертом слова «в приложении № 28» заменить словами «в приложении № 29»;

в абзаце тридцать пятом слова «в приложении № 29» заменить словами «в приложении № 30»;

в абзаце тридцать шестом слова «в приложении № 30» заменить словами «в приложении № 31»;

в абзаце тридцать седьмом слова «в приложении № 31» заменить словами «в приложении № 32»;

в абзаце тридцать восьмом слова «в приложении № 32» заменить словами «в приложении № 33»;

в абзаце тридцать девятом слова «в приложении № 33» заменить словами «в приложении № 34»;

в абзаце сороковом слова «в приложении № 34» заменить словами «в приложении № 35»;

в абзаце сорок первом слова «в приложении № 35» заменить словами «в приложении № 36»;

в абзаце сорок втором слова «в приложении № 36» заменить словами «в приложении № 37».

1.2. Подраздел 4 «Структура государственной программы» раздел II «Паспорт государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить государственную программу приложением № 11 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложения № 11–36 к государственной программе считать соответственно приложениями № 12–37 к государственной программе.

1.5. Приложение № 37 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области                                         Д.А. Афанасьев

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                   №

4. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |  | Срок реализации: 2021–2024 годы |  |  |
| 1.1.1 | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |  | Увеличена доля населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Увеличена доля городского населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Увеличено количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами |  |  | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |
| 1.2 | Региональный проект «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню» вне национального проекта (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |  | Срок реализации: 2024–2025 годы |  |  |
| 1.2.1 | Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, для обеспечения инфраструктурного развития Астраханской области |  | Ускорены темпы развития жилищного строительства на территории города Астрахани и близлежащих населенных пунктов |  |  | Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами |  |
| 1.3 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» вне национального проекта (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |  | Срок реализации: 2024–2027 годы |  |  |
| 1.3.1 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |  | Снижена аварийность коммунальной инфраструктуры Астраханской области |  |  | Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами |  |
| 1.4 | Региональный проект «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения» вне национального проекта (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |  | Срок реализации: 2024–2027 годы |  |  |
| 1.4.1 | Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержи на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Муниципальные образования Астраханской области обеспечены жидким топливом (мазутом) на очередной отопительный сезон. Снижение коэффициента износа основных фондов |  |  | Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами |  |
| 1.5 | Региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» вне национального проекта (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |  | Срок реализации: 2024–2027 годы |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области |  | Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области |  |  | Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами |  |
| 1.6 | Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» вне национального проекта (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |  | Срок реализации: 2024–2025 годы |  |  |
| 1.6.1 | Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации |  | Уровень технической готовности объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап) |  |  | Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами |  |
| 1.7 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |  | Срок реализации: 2025–2030 годы |  |  |
| 1.7.1 | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году |  | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) |  |  | Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) «Улучшение качества окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  | Срок реализации: 2019–2024 годы |  |  |  |
| 2.1.1 | Общественно значимый результат «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов» |  | По состоянию на 31 декабря 2024 года за счет ликвидации несанкционированных свалок в границах городов будет восстановлено 23,484 гектара земель и улучшено качество жизни 36,1 тыс. человек |  |  | Количество наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидированных в первоочередном порядке |  |
| 2.2 | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  | Срок реализации: 2019–2024 годы |  |  |  |
| 2.2.1 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |  | Увеличена доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов до 50% к 2024 году. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к концу 2024 года составит 1,4% |  |  | Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами |  |
| 2.3 | Региональный проект «Экономика замкнутого цикла (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
|  | Снижение доли направляемых на захоронение отходов от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов |  | Увеличение доли отходов направляемых на сортировку |  |  | Увеличение доли отходов направляемых на переработку |  |
| 2.4 | Региональный проект «Генеральная уборка (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» вне национального проекта (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  | Срок реализации: 2023–2024 годы |  |  |  |
| 2.4.1 | Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества |  | Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан |  |  | Количество наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидированных в первоочередном порядке |  |
| 2.5 | Региональный проект «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в состав национального проекта «Экология» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  | Срок реализации: 2022–2024 годы |  |  |  |
| 2.5.1 | Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу |  | Снижен объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод |  |  |  | Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  | Срок реализации: 2024–2024 годы |  |  |  |
| 2.6.1 | Актуализация территориальной схемы обращения с отходами Астраханской области |  | Утверждена территориальная схема обращения с отходами |  |  | Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами |  |

# Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                   №

Приложение № 11

к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Астраханская область)»

1.Основные положения

| 1. | Наименование регионального проекта | Экономика замкнутого цикла (Астраханская область) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Экономика замкнутого цикла (Астраханская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Богомолов М.В. | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Диденко Г.В. | Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Чернухин С.Г. | Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение | Признак реализации в МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 1 | Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 81,7000 | 74,9000 | 50,0000 | Диденко Г.В. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Нет |
| 1.2. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 90,0000 | 100,0000 | 100,0000 | Диденко Г.В. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Нет |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0000 |
| 1.2. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0000 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  | Признак реализации в МО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |
| 1 | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог | - |  | Миллион тонн в год |  | 0,2140 |  | 2024 | - |  | 0,2140 |  |  | 0,2140 |  | 0,2360 |  | 0,2360 |  | 0,2360 |  | 0,2360 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Нет |  |
| Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания на территории Астраханской области объектов без мер федеральной финансовой поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог |  | - |  | Миллион тонн в год |  | 0,1500 |  |  | 2024 |  | - |  |  | 0,1500 |  | 0,1500 |  | 0,3000 |  | 0,3000 |  | 0,3000 |  | 0,3000 | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Нет |
| Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания на территории Астраханской области объектов без мер федеральной финансовой поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог |  | - |  | Миллион тонн в год |  | 0,5000 |  |  | 2024 |  | - |  |  | 0,5000 |  | 0,5000 |  | 0,6000 |  | 0,6000 |  | 0,6000 |  | 0,6000 | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Нет |
| Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания на территории Астраханской области объектов без мер федеральной финансовой поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Экономика замкнутого цикла 
(Астраханская область)» предусмотрена реализация мероприятий по увеличению доли отходов, направляемых на сортировку и уменьшению доли захораниваемых отходов за счет создания (реконструкции, технического перевооружения существующих) на территории Астраханской области объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов использования товаров.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на сортировку, будет составлять 100% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов; объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение - 50%; объем отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья – не менее чем 25%.

Приложение №1

к паспорту регионального

проекта «Экономика

замкнутого цикла

(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания на территории Астраханской области объектов без мер федеральной финансовой поддержки |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 06.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фомичев И.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фомичев И.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание в 2025 году |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 06.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.10. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.11. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание в 2026 году |
| 1.1.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 05.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.1.14. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.15. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.16. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.17. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.18. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»" | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание в 2027 году |
| 1.1.19. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 04.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.1.20. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.21. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.22. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.23. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.24. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание в 2028 году |
| 1.1.25. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 02.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.1.26. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.27. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.28. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.29. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.30. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание в 2029 году |
| 1.1.31. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 04.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.1.32. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.33. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.34. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.35. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание |
| 1.1.36. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию и (или) обезвреживание в 2030 году |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания на территории Астраханской области объектов без мер федеральной финансовой поддержки |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фомичев И.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фомичев И.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку в 2025 году |
| 1.2.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 06.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.9. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.10. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.11. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку в 2026 году |
| 1.2.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 05.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.2.14. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.15. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.16. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.17. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.18. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку в 2027 году |
| 1.2.19. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 04.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.2.20. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов направляемых на обработку |
| 1.2.21. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.22. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.23. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.24. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку в 2028 году |
| 1.2.25. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 02.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.2.26. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.27. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.28. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.29. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.30. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку в 2029 году |
| 1.2.31. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 04.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.2.32. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.33. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.34. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.35. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об увеличении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку |
| 1.2.36. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение в 2030 году |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания на территории Астраханской области объектов без мер федеральной финансовой поддержки |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 06.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фомичев И.В. | Прочий тип документа Соглашения о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фомичев И.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.4. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.5. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение в 2025 году |
| 1.3.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 06.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.3.8. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.9. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.10. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.11. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение в 2026 году |
| 1.3.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 05.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.3.14. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.15. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.16. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.17. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.18. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение в 2027 году |
| 1.3.19. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 04.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.3.20. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.21. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.22. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.23. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.24. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение в 2028 году |
| 1.3.25. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 02.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.3.26. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.27. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.28. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.29. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.30. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение в 2029 году |
| 1.3.31. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 04.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Соглашение о взаимодействии между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и региональным оператором, осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области |
| 1.3.32. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.33. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.34. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.35. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)» | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация регионального оператора об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение |
| 1.3.36. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Диденко Г.В. | Прочий тип документа Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области об уменьшении доли твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение в 2030 году |

Дополнительные и обосновывающие материалы

регионального проекта

«Экономика замкнутого цикла (Астраханская область)»

- Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |
|  |  | «Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» Влияние на достижение (процентов) | Доля образовываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных отходов» Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов | 17.00 | 17.00 | 34.00 |
| 2 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов | 16.00 | 16.00 | 32.00 |
| 3 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработки твердых коммунальных отходов | 17.00 | 17.00 | 34.00 |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

# Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                   №

Приложение № 37

к государственной программе

Реестр документов, входящих в состав государственной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегические приоритеты государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 16.02.2024 № 53-П, от 15.03.2024 № 134-П, от 15.03.2024 № 135-П, от 29.08.2024 № 568-П. от 27.12.2024 № 886-П, от 31.03.2025 № 178-П, от 16.04.2025 № 224-П, от 23.05.2025 № 310-П |  |  |
| 2 | Паспорт государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 29.03.2024 № 195-П, от 19.06.2024 № 400-П, от 27.11.2024 № 761-П, от 26.12.2024 № 846-П, от 31.03.2025 № 178-П |  |  |
| Региональный проект «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Паспорт регионального проекта | Протокол | Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области | от 10.12.2018 № 3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Запрос на изменение | Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» | от 28.12.2024 № F5-10-2024/ 009 |  |  |
| Региональный проект «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню» вне национального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 19.06.2024 № 400-П, от 26.12.2024 № 846-П, от 31.03.2025 № 178-П |  |  |
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» вне национального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 19.06.2024 № 400-П, от 27.11.2024 № 761-П, от 26.12.2024 № 846-П, от 31.03.205 № 178-П |  |  |
| Региональный проект «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения» вне национального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 29.03.2024 № 195-П, от 27.11.2024 № 761-П, от 26.12.2024 № 846-П |  |  |
| Региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» вне национального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 29.03.2024 № 195-П, от 27.11.2024 № 761-П, от 26.12.2024 № 846-П, от 31.03.2025 № 178-П |  |  |
| Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» вне национального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 29.03.2024 № 195-П, от 27.11.2024 № 761-П, от 26.12.2024 № 846-П, от 16.04.2025 № 224-П |  |  |
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Паспорт регионального проекта | Протокол | Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области | от 07.02.2025 № 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Протокол | Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области | от 16.06.2025 № 7 |  |  |
| Региональный проект «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Паспорт регионального проекта | Протокол | Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области | от 10.12.2018 № 3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Запрос на изменение | Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология» | от 04.03.2025 № G1-32-2025/001 |  |  |
| Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Паспорт регионального проекта | Протокол | Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области | от 10.12.2018 № 3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Запрос на изменение | Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология» | от 23.09.2024 № G2-11-2024/ 005 |  |  |
| Региональный проект «Генеральная уборка (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» вне национального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 29.03.2024 № 195-П, от 27.11.2024 № 761-П |  |  |
| Региональный проект «Экономика замкнутого цикла (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Паспорт регионального проекта | Протокол | Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области | от 06.02.2025 № 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Протокол | Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области | от 16.06.2025 № 7 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Паспорт комплекса процессных мероприятий | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 29.03.2024 № 195-П |  |  |
| Иные приложения |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 19.06.2024 № 400-П, от 27.11.2024 № 761-П, от 26.12.2024 № 846-П, от 31.03.2025 № 178-П |  |  |
| 16 | Предельные объемы средств бюджета Астраханской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 19.06.2024 № 400-П |  |  |
| 17 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации в рамках регионального проекта «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 25.10.2023 № 622-П, от 16.04.2025 № 224-П |  |  |
| 18 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инфраструктурных проектов | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 15.03.2024 № 135-П, от 17.05.2024 № 306-П, от 16.04.2025 № 224-П |  |  |
| 19 | Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 25.10.2023 № 622-П |  |  |
| 20 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 15.07.2024 № 454-П, от 28.12.2024 № 918-П |  |  |
| 21 | Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан в рамках регионального проекта «Генеральная уборка (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 25.10.2023 № 622-П |  |  |
| 22 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 25.10.2023 № 622-П, от 16.04.2025 № 224-П |  |  |
| 23 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств специального казначейского кредита в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | 15.03.2024 № 135-П, от 17.05.2024 № 306-П, от 16.04.2025 № 224-П |  |  |
| 24 | Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 25.10.2023 № 622-П |  |  |
| 25 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, и приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 25.10.2023 № 622-П |  |  |
| 26 | Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая страна» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 15.03.2024 № 134-П |  |  |
| 27 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения Астраханской области в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» в 2026 году | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 15.03.2024 № 135-П |  |  |
| 28 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения Астраханской области в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» в 2024 году | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 15.03.2024 № 135-П |  |  |
| 29 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  |  |  | от 27.12.2024 № 886-П, 16.04.2025 № 224-П |  |  |
| 30 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по обеспечению снижения объема загрязненных сточных вод на объектах канализационного хозяйства в рамках регионального проекта «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  |  |  | от 16.04.2025 № 224-П |  |  |
| 31 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках регионального проекта «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  |  |  | от 16.04.2025 № 224-П |  |  |
| 32 | Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  |  |  | от 16.04.2025 № 224-П |  |  |
| 33 | Региональная программа «Повышение качества водоснабжения Астраханской области в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на 2019–2024 годы» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 16.02.2024 № 53-П, от 28.06.2024 № 421-П, от 29.08.2024 № 568-П, от 27.11.2024 № 761-П, от 27.12.2024 № 891-П |  |  |
| 34 | Региональная программа «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019– 2024 годы» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 16.02.2024 № 53-П, от 27.11.2024 № 761-П |  |  |
| 35 | Региональная программа «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Астраханской области» на 2019–2024 годы» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 25.10.2023 № 622-П |  |  |
| 36 | Региональная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 18.03.2024 № 136-П |  |  |
| 37 | Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 18.03.2024 № 136-П, от 17.05.2024 № 306-П, от 29.08.2024 № 568-П, от 27.11.2024 № 761-П, от 27.12.2024 № 891-П |  |  |
| 38 | Региональная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014–2046 годы» | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | от 15.12.2022 № 640-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | - |
|  |  | Постановление Правительства Астраханской области | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П | от 25.10.2023 № 622-П, от 24.04.2025 № 248-П |  |  |