Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской

области от 31.07.2019 № 277-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области                    «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 31.07.2019 № 277-П» (далее – проект постановления) подготовлен в целях уточнения объемов финансирования мероприятий региональной программы «Повышение качества водоснабжения Астраханской области в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 31.07.2019 № 277-П (далее – региональная программа) в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 24.05.2022 № 240-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.11.2021 № 528-П».

Принятие постановления Правительства Астраханской области                        «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 31.07.2019 № 277-П» не потребует выделения дополнительных денежных средств из бюджета Астраханской области на финансирование программных мероприятий и внесения изменений в нормативные правовые акты Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающих условия для проведения коррупции.

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Проект постановления размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области www.minstroy.astrobl.ru в целях выяснения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы 31.05.2022.

И.о. министра строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства Астраханской области                                                          С.Н. Трушкин

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 31.07.2019 № 277-П

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 31.07.2019 № 277-П «О региональной программе «Повышение качества водоснабжения Астраханской области в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте региональной программы «Повышение качества водоснабжения Астраханской области в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением (далее – Программа):

- строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:

в абзаце первом слова «с 78,28 %» заменить словами «с 80,20 %»;

в абзаце втором слова «с 98,30 %» заменить словами «с 99,30 %».

1.2. Раздел 1 «Общие положения, описание состояния водоснабжения на территории Астраханской области, обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в Программу» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:

- в абзаце втором цифры «3254941,38» заменить цифрами 
«3411247,92»;

- в абзаце третьем цифры «1549780,61» заменить цифрами «1522409,59»;

- в абзаце четвертом цифры «248433,76» заменить цифрами 
«275692,34»;

- в абзаце шестом цифры «1454581,02» заменить цифрами «1611000,00».

1.4. Таблицу № 2 раздела 6 «Расчет бюджетной эффективности» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 4, 5 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 3 к Программе:

- в строке 7 цифры «05.2022» заменить цифрами «04.2022»;

- в строке 8 слова «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области, в том числе ПИР» заменить словами «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области»;

- в строке 9 слова «Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района  Астраханской области, в том числе ПИР» заменить словами «Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района Астраханской области»;

- в строке 10 цифры «08.2020» заменить цифрами «06.2022», цифры «06.2022» заменить цифрами «12.2022».

1.7. В приложении № 4 к Программе:

- в строке 8 слова «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области, в том числе ПИР» заменить словами «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области»;

- в строке 9 слова «Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района  Астраханской области, в том числе ПИР» заменить словами «Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района Астраханской области».

1.8. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор   Астраханской   области                                          И.Ю. Бабушкин

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                №

| «Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем ресурсного обеспечения Программы за весь период составит 3411247,92 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 1522409,59 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 54586,20 тыс. рублей; 2021 год – 206860,89 тыс. рублей; 2022 год – 43428,10 тыс. рублей; 2023 год – 910247,60 тыс. рублей; 2024 год – 307286,80 тыс. рублей; (бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2021 году в размере 70 799,12 тыс. рублей, не были использованы); - бюджет Астраханской области – 275692,34 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 11160,52 тыс. рублей; 2020 год – 2138,23 тыс. рублей; 2021 год – 6984,95 тыс. рублей; 2022 год – 217752,93 тыс. рублей; 2023 год – 28151,99 тыс. рублей; 2024 год – 9503,72 тыс. рублей (бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году в размере 27 977,22 тыс. рублей и в 2021 году в размере 49 780,41 тыс. рублей, не были использованы); - бюджеты муниципальных образований –2145,99 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 2145,99 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 1611000,00 тыс. рублей, в том числе: 2024 год (прогноз) – 1611000,00 тыс. рублей». |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                №

1. Общие положения, описание состояния водоснабжения на

территории Астраханской области, обоснование необходимости и

достаточности перечня объектов, включенных в Программу

Гарантированное обеспечение населения Российской Федерации питьевой водой в соответствии с действующими нормативами является одним из важнейших критериев и факторов безопасности жизнедеятельности и вследствие этого является государственной задачей.

Конфигурация территории области в определенной степени повторяет конфигурацию Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги. Население распределено по территории крайне неравномерно, концентрируясь вдоль естественной меридиональной оси территории - Волго-Ахтубинской поймы. При этом практически все населенные пункты локализируются вблизи водотоков, вследствие чего плотность населения резко падает при удалении от них.

Основными источниками водоснабжения населения Астраханской области на различные нужды и для всех категорий потребителей являются поверхностные воды. Доля их в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет более 99 %. Основными водотоками в пределах области являются реки Волга и Ахтуба. Подземные источники водоснабжения в общем объеме воды составляют незначительную долю в связи с ограниченностью разведанных запасов подземных пресных вод.

Несмотря на то, что доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению в Астраханской области, выше среднероссийских показателей, вопрос обеспечения водой населенных пунктов стоит очень остро.

Основным предприятием, обеспечивающим население питьевым водоснабжением и водоотведением, на территории муниципального образования «Город Астрахань» является МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Качество воды в реке Волге и ее многочисленных рукавах и протоках в пределах территории Астраханской области формируется под воздействием лежащих выше водохранилищ, коммунально-бытовых и промышленных стоков городов, дренажно-сбросных вод с орошаемых земель, промышленных стоков рыбного хозяйства и речного флота.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 «68/пр, проведена оценка состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее - инвентаризация).

По результатам проведенной инвентаризации муниципальными образованиями Астраханской области в 2019 году, установлено, что в системе жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области функционирует 27 объектов водозабора, 29 объекта водоподготовки, 42 водонасосных объектов и 2,95 тыс. км водопроводных сетей, насчитывается 25 источников водоснабжения. Определены населенные пункты, на территории которых питьевая вода не соответствует требованиям качества.

По результатам лабораторных исследований, проведенных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям:

- в источниках водоснабжения по:

санитарно-химическим показателям составляет 8,69 % (Ахтубинский район - 11,10 %, город Астрахань - 65,28 %, ЗАТО Знаменск - 8,30 %, Икрянинский район - 11,10 %, Камызякский район - 12,20 %, Наримановский район - 5,00 %);

микробиологическим показателям составляет 0,86 % (город Астрахань - 6,15 %, Наримановский район - 5,00 %);

паразитологическим показателям составляет 0,38 % (Наримановский район - 5,00 %).

- перед поступлением в распределительную сеть по:

санитарно-химическим показателям составляет 1,37 % (город Астрахань - 9,80 %, Икрянинский район - 5,20%, Камызякский район - 2,80 %);

микробиологическим показателям составляет 0,29 % (город Астрахань - 2,00 %, Икрянинский район - 1,79 %).

- в водопроводной сети по:

санитарно-химическим показателям составляет 0,73 % (Ахтубинский район - 1,02 %, город Астрахань - 0,25 %, Икрянинский район - 5,88 %, Наримановский район - 0,70 %, Черноярский район - 1,70 %);

микробиологическим показателям составляет 1,64 % (Ахтубинский район - 0,30 %, город Астрахань - 0,37 %, Икрянинский район - 4,76 %, Камызякский район - 2,73 %, Красноярский район - 1,10 %, Наримановский район - 0,98 %, Приволжский район - 4,44 %, Харабалинский район - 2,50 %, Черноярский район - 4,08 %).

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на 01.01.2019, составляет 78,28 %; доля городского населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, - 99,01 %.

По результатам проведенной инвентаризации для обеспечения качественной питьевой водой жителей Астраханской области необходимо осуществить строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, объектов водозабора, объектов водоподготовки.

В ряде муниципальных образований Астраханской области отсутствует питьевое водоснабжение.

Учитывая сложившуюся сложную ситуацию с водоснабжением на территории Астраханской области, программой предусмотрено строительство пяти объектов водоснабжения в крупных населенных пунктах, в которых отсутствует питьевое водоснабжение.

1. Водоснабжение села Началово Приволжского района

Астраханской области

Село Началово (далее – с. Началово) расположено в 7 км к востоку от Астрахани на ерике Черепаха, в 11 км к востоку от железнодорожной станции Астрахань-1.

Численность населения с. Началово составляет 10 222 человек.

Жители с. Началово обеспечены централизованным техническим водоснабжением, в летние периоды с началом поливочного сезона имеются проблемы с обеспечением водой (перебой, отключение водоснабжения).

С целью обеспечения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения и бесперебойным водоснабжением жителей 
с. Началово в 2019 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области».

Стоимость строительства в ценах 2019 года составляет 363,40 млн рублей.

Проектом предусмотрено подключение сетей с. Началово к магистральным сетям МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

В рамках проекта будет осуществлено строительство сетей водоснабжения общей протяжностью 13,36 км и блочно-модульной насосной станции.

После реализации объекта к концу 2022 года планируется обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 10 222 человек.

2. Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района

Астраханской области

Село Икряное (далее – с. Икряное) расположено в 40 километрах ниже г. Астрахани, в дельте реки Волги на берегу реки Бахтемира. Территорию села пересекают ерики Икрянка и Хурдун.

Численность населения с. Икряное составляет 9 456 человек.

Жители с. Икряное обеспечены централизованным техническим водоснабжением, очистка и обеззараживание воды не производится.

Источником водоснабжения с. Икряное является река Бахтемир.

С целью обеспечения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения и бесперебойным водоснабжением жителей 
с. Икряное в 2022 году планируется осуществить разработку проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района Астраханской области».

Ориентировочная стоимость строительства составляет 685,19 млн рублей.

Проектом планируется осуществить строительство водозаборных сооружений и станции очистки воды системы водоснабжения в т.ч. строительство водозаборных сооружений, строительство станции первого и второго подъема, строительство станции очистки воды, строительство водовода и разводящих сетей.

После реализации объекта к концу 2024 года планируется обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 9 456 человек.

3. Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района

Астраханской области

Село Чёрный Яр (далее – с. Чёрный Яр) расположено на правом берегу реки Волги в 250 км к северо-западу от г. Астрахани.

Численность населения с. Чёрный Яр  составляет 7 1063 человек.

Жители с. Чёрный Яр  обеспечены централизованным техническим водоснабжением, водоснабжение осуществляется от двух плавучих насосных станций расположенных на реке Волга в северной и центральной части 
с. Черный Яр.

Сети водоснабжения имеют высокую степень износа, с наступлением поливочного сезона возникает дефицит объема воды в связи со слабой пропускной способностью сетей.

С целью обеспечения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения и бесперебойным водоснабжением жителей 
с. Черный Яр в 2022 году планируется осуществить разработку проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области».

Ориентировочная стоимость строительства составляет 570,00 млн рублей.

Проектом планируется осуществить строительство водозаборных сооружений и станции очистки воды системы водоснабжения в т.ч. строительство водозаборных сооружений, строительство станции первого и второго подъема, строительство станции очистки воды, строительство водовода и разводящих сетей.

После реализации объекта к концу 2024 года планируется обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
8 402 человек с учетом перспективного развития близлежащего населенного пункта с. Зубовка.

4. Строительство системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области (2 этапа)

Село Енотаевка (далее – с. Енотаевка) расположено Село в пределах Прикаспийской низменности, на правом берегу протоки Енотаевской (проток реки Волги), на границе Чёрных земель и Волго-Ахтубинской поймы (от реки Волги село отделено островом Чичерин).

Численность населения с. Енотаевка составляет 6 806 человек.

Жители с. Енотаевка обеспечены централизованным техническим водоснабжением. Водоснабжение села осуществляется из разрозненных водозаборов. Источником водоснабжения являются поверхностные воды из реки Енотаевки, которая является рукавом реки Волги. Водоснабжение села осуществляется более 40 лет. Сети водоснабжения находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта, реконструкции и замены.

Водозаборы расположены на реке Енотаевке, в черте населенного пункта. На реке имеются три насосные станции: южная, центральная, северная. Южная и северная насосные станции являются сезонными. Центральная насосная станция является постоянно действующей. Жители села испытывает дефицит воды из-за ограниченной пропускной способности сетей водопровода, низкого рабочего давления, отсутствия действующих напорно-регулирующих сооружений.

Насосными станциями первого подъема на водозаборах неочищенная вода технического качества поступает по системе магистральных водоводов в разводящую сеть с. Енотаевки и доходит до потребителя. Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания.

С целью обеспечения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения и бесперебойным водоснабжением жителей 
с. Енотаевка в 2022 году планируется осуществить разработку проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области».

Ориентировочная стоимость строительства составляет 560,00 млн рублей.

Проектом планируется осуществить строительство водозаборных сооружений и станции очистки воды системы водоснабжения в т.ч. строительство водозаборных сооружений, строительство станции первого и второго подъема, строительство станции очистки воды, строительство водовода и разводящих сетей.

После реализации объекта к концу 2024 года планируется обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
6 825 человек с учетом перспективного развития близлежащего населенного пункта п. Госпитомника.

5. Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района

Астраханской области

Рабочий посёлок Ильинка (далее – р.п. Ильинка) расположен в южной части области, в 13 км к юго-западу от г. Астрахани и в 24 км на северо-восток от райцентра с. Икряное.

Численность населения р.п. Ильинка составляет 5 037 человек (жители население относятся к городскому).

Жители р.п. Ильинка обеспечены централизованным техническим водоснабжением, очистка и обеззараживание воды не производится.

Источником водоснабжения р.п. Ильинка является река Волга.

Численность городского населения Астраханкой области составляет 656 3945 человек, из них обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 651 357 это жители: г. Астрахани, г. Ахтубинск, п. Верхний и Нижний Баскунчак, ЗАТО Знаменск, р.п. Красные Баррикады, г. Камызяк, п. Кировский, Волго-Каспийский, р.п. Лиман, г. На-риманов и г. Харабали.

Таким образом, р.п. Ильинка это единенный населенный пункт на территории Астраханской области с городским населением не обеспеченный качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

С целью обеспечения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения и бесперебойным водоснабжением жителей 
р.п. Ильинка, а также достижения 100 % к 2024 году значения показателя «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» в 2022 году планируется осуществить разработку проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области».

Ориентировочная стоимость строительства составляет 350,00 млн рублей.

Проектом планируется осуществить строительство водозаборных сооружений и станции очистки воды системы водоснабжения в т.ч. строительство водозаборных сооружений, строительство станции первого и второго подъема, строительство станции очистки воды, строительство водовода и разводящих сетей.

После реализации объекта к концу 2024 года планируется обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
5 037 человек.

Таким образом, все мероприятия, включенные в Программу, направлены на обеспечение населения качественным питьевым водоснабжением и позволят достигнуть показатели Астраханской области установленные паспортом федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Сведения о численности (городского) населения Астраханской области, обеспеченного питьевой водой по результатам инвентаризации за 2021 год, представлены в таблице № 1.

# Таблица № 1

| № п/п | Наименование муниципального образования Астраханской области | Численность населения, обеспеченного питьевой водой |  | Численность городского населения |  | Численность сельского населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, чел. | Обеспеченного питьевой водой из централизованной системы водоснабжения, чел. | Всего, чел. | Обеспеченного питьевой водой из централизованной системы водоснабжения, чел. | Всего, чел. | Обеспеченного питьевой водой из централизованной системы водоснабжения, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ахтубинский район | 60 973 | 60 205 | 45 953 | 45 953 | 15 020 | 14 252 |
| 2 | Володарский район | 45 974 | 839 | 0 | 0 | 45 974 | 839 |
| 3 | Город Астрахань | 524 371 | 524 371 | 524 371 | 524 371 | 0 | 0 |
| 4 | Енотаевский район | 24 604 | 2 447 | 0 | 0 | 24 604 | 2 447 |
| 5 | ЗАТО Знаменск | 26 361 | 26 361 | 26 361 | 26 361 | 0 | 0 |
| 6 | Икрянинский район | 45 917 | 6 377 | 11 402 | 6 377 | 34 515 | 0 |
| 7 | Камызякский район | 45 893 | 29 658 | 20 014 | 20 014 | 25 879 | 9 644 |
| 8 | Красноярский район | 36 565 | 20 114 | 0 | 0 | 36 565 | 20 114 |
| 9 | Лиманский район | 28 840 | 26 872 | 8 170 | 8 170 | 20 670 | 18 702 |
| 10 | Наримановский район | 46 954 | 34 026 | 10 601 | 10 601 | 36 353 | 23 425 |
| 11 | Приволжский район | 53 945 | 19 087 | 0 | 0 | 53 945 | 19 087 |
| 12 | Харабалинский район | 39 050 | 20 017 | 17 338 | 17 338 | 21 712 | 2 679 |
| 13 | Черноярский район | 18 331 | 1 362 | 0 | 0 | 18 331 | 1 362 |
| Итого по Астраханской области |  | 997 778 | 771 736 | 664 210 | 659 185 | 333 568 | 112 551 |

Сводные сведения о доли населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Астраханской области по результатам инвентаризации за 2018 – 2021 годы, представлены в таблице № 3.

# Таблица № 3

| Год | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 78,28 | 99,01 |
| 2019 | 80,21 | 99,26 |
| 2020 | 80,50 | 99,24 |
| 2021 | 77,35 | 99,24 |

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                №

Таблица № 2

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Астраханской области, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области | 304 875,19 | 1,008 | 302 455 545,38 |
| 2 | Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР | 552 900,00 | 0,829 | 666 948 130,28 |
| 3 | Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района Астраханской области | 664 634,40 | 0,932 | 713 127 038,63 |
| Итого |  | 1 522 409,59 | 2,77 |  |

Приложение № 4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                №

Приложение № 1

к Программе

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации Программы

Астраханская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост числен-ности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Астраханская область |  |  | x | x | 80,200 | 80,500 | 81,000 | 81,000 | 81,400 | 81,400 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  | 39 936 | 3,938 | 78,280 | 78,280 | 78,280 | 79,288 | 79,288 | 82,218 |
| Суммарный прирост показателя по Астраханской области |  |  | 39 936 | 3,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,008 | 0,000 | 2,930 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Володарский муниципальный район»: |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Мултаново – с. Блиново – с. Нововасильево – с. Сармантаевка – с. Калинино Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Новый Рычан – с. Раздор – п. Винный – с. Большой Могой – с. Малый Могой – п. Володарский – с. Козлово – п. Диановка – с. Кзыл-Тан – п. Паромный – п. Трубный– п. Таловинка – с. Болдырево – п. Менешау – с. Коровье – с. Лебяжье – с. Барановка – п. Столбовой – п. Костюбе – с. Актюбе – с. Егин-Аул – с. Новинка – с. Ямное – с. Мешково – с. Разбугорье – с. Тулугановка – с. Марфино – с. Конный Могой – с. Новокрасное – с. Новомаячное – с. Ватажка – с. Кудрино – п. Самойловский – с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Тишково – с. Форпост Староватаженский Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Цветное – с. Разино – с. Алексеевка – п. Зеленый Остров – с. Крутое – с. Казенный Бугор – с. Сорочье Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Яблонка – с. Ахтерек – с. Зеленга – с. Маково – с. Сизый Бугор – п. Плотовинка – с. Сахма – с. Средняя Султановка – с. Нижняя Султановка – п. Береговой Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Город Астрахань»: |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | город Астрахань | Развитие системы водоснабжения г. Астрахани | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Енотаевский муниципальный район»: |  |  | 6 825 | 0,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,673 |
| 1 | Енотаевский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР (2 этапа) | 6 825 | 0,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,673 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Икрянинский муниципальный район»: |  |  | 14 487 | 1,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,428 |
| 1 | Икрянинский муниципальный район | Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области | 5 031* | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 |
| 2 | Икрянинский муниципальный район | Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района Астраханской области | 9 456 | 0,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,932 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Приволжский муниципальный район»: |  |  | 10 222 | 1,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,008 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Приволжский муниципальный район | Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области | 10 222 | 1,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,008 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Черноярский муниципальный район»: |  |  | 8 402 | 0,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,829 |
| 1 | Черноярский муниципальный район | Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР | 8 402 | 0,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,829 |
| Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Астраханская область |  |  | x | x | 99,300 | 100,000 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 100,000 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  | 5 031 | 0,743 | 99,010 | 99,010 | 99,010 | 99,010 | 99,010 | 99,753** |
| Суммарный прирост показателя по Астраханской области |  |  | 5 031 | 0,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,743 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Володарский муниципальный район»: |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Мултаново – с. Блиново – с. Нововасильево – с. Сармантаевка – с. Калинино Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Новый Рычан – с. Раздор – п. Винный – с. Большой Могой – с. Малый Могой – п. Володарский – с. Козлово – п. Диановка – с. Кзыл-Тан – п. Паромный – п. Трубный – п. Таловинка – с. Болдырево – п. Менешау – с. Коровье – с. Лебяжье – с. Барановка – п. Столбовой – п. Костюбе – с. Актюбе – с. Егин-Аул – с. Новинка – с. Ямное – с. Мешково – с. Разбугорье – с. Тулугановка – с. Марфино – с. Конный Могой – с. Новокрасное – с. Новомаячное – с. Ватажка – с. Кудрино – п. Самойловский – с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Тишково – с. Форпост Староватаженский Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Цветное – с. Разино – с. Алексеевка – п. Зеленый Остров – с. Крутое – с. Казенный Бугор – с. Сорочье Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Яблонка – с. Ахтерек – с. Зеленга – с. Маково – с. Сизый Бугор – п. Плотовинка – с. Сахма – с. Средняя Султановка – с. Нижняя Султановка – п. Береговой Володарского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Город Астрахань»: |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | город Астрахань | Развитие системы водоснабжения г. Астрахани | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Енотаевский муниципальный район»: |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Енотаевский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР (2 этапа) | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Икрянинский муниципальный район»: |  |  | 5 031* | 0,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,743 |
| 1 | Икрянинский муниципальный район | Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области | 5 031* | 0,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,743 |
| 2 | Икрянинский муниципальный район | Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Приволжский муниципальный район»: |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Приволжский муниципальный район | Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Черноярский муниципальный район»: |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Черноярский муниципальный район | Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия по состоянию на 01.01.2022 численность населения р.п. Ильинка составляет 5 037 человек

** завершение в 2024 году строительно-монтажных работ на объекте «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» позволить обеспечить все городского население Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Приложение № 5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                №

Приложение № 2

к Программе

Характеристика объектов Программы

Астраханская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

| № | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | в том числе: |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффектив-ности |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолиди-рованный бюджет субъекта РФ | внебюд-жетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб/% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Астраханской области: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 3 411 247,92 | 1 522 409,59 | 277 838,33 | 1 611 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектная документация (далее – ПД) | 176 402,80 | 0,00 | 176 402,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (далее – СМР) | 3 234 845,12 | 1 522 409,59 | 101 435,53 | 1 611 000,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Володарский муниципальный район»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |  |  |
| 1 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Мултаново – с. Блиново – с. Нововасильево – с. Сармантаевка – с. Калинино Володарского района Астраханской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 136 258,00 | 0,00 | 0,00 | 136 258,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 136 258,00 | 0,00 | 0,00 | 136 258,00 |  |  |
| 2 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Новый Рычан – с. Раздор – п. Винный – с. Большой Могой – с. Малый Могой – п. Володарский – с. Козлово – п. Диановка – с. Кзыл-Тан – п. Паромный – п. Трубный – п. Таловинка – с. Болдырево – п. Менешау – с. Коровье – с. Лебяжье – с. Барановка – п. Столбовой – п. Костюбе – с. Актюбе – с. Егин-Аул – с. Новинка – с. Ямное – с. Мешково – с. Разбугорье – с. Тулугановка – с. Марфино – с. Конный Могой – с. Новокрасное – с. Новомаячное – с. Ватажка – с. Кудрино – п. Самойловский – с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астраханской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 390 973,00 | 0,00 | 0,00 | 390 973,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 390 973,00 | 0,00 | 0,00 | 390 973,00 |  |  |
| 3 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Тишково – с. Форпост Староватаженский Володарского района Астраханской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 34 588,00 | 0,00 | 0,00 | 34 588,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 34 588,00 | 0,00 | 0,00 | 34 588,00 |  |  |
| 4 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Цветное – с. Разино – с. Алексеевка – п. Зеленый Остров – с. Крутое – с. Казенный Бугор – с.Сорочье Володарского района Астраханской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 82 189,00 | 0,00 | 0,00 | 82 189,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 82 189,00 | 0,00 | 0,00 | 82 189,00 |  |  |
| 5 | Володарский муниципальный район | Водоснабжение с. Яблонка – с. Ахтерек – с. Зеленга – с. Маково – с. Сизый Бугор – п. Плотовинка – с. Сахма – с. Средняя Султановка – с. Нижняя Султановка – п. Береговой Володарского района Астраханской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 55 992,00 | 0,00 | 0,00 | 55 992,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 55 992,00 | 0,00 | 0,00 | 55 992,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Город Астрахань»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
| 1 | город Астрахань | Развитие системы водоснабжения г. Астрахани | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Енотаевский муниципальный район»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 600 320,46 | 0,00 | 40 320,46 | 560 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 40 320,46 | 0,00 | 40 320,46 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |  |  |
| 1 | Енотаевский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР (2 этапа) | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 600 320,46 | 0,00 | 40 320,46 | 560 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 40 320,46 | 0,00 | 40 320,46 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Икрянинский муниципальный район»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 1 124 190,11 | 664 634,40 | 109 555,71 | 350 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 035 190,11 | 664 634,40 | 20 555,71 | 350 000,00 |  |  |
| 1 | Икрянинский муниципальный район | Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 379 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 350 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |  |  |
| 2 | Икрянинский муниципальный район | Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района Астраханской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 745 190,11 | 664 634,40 | 80 555,71 | 0,00 | 713 127,04 | 3 |
|  |  |  |  |  | ПД | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 685 190,11 | 664 634,40 | 20 555,71 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Приволжский муниципальный район»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 380 801,00 | 304 875,19 | 75 925,81 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 12 145,99 | 0,00 | 12 145,99 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 368 655,01 | 304 875,19 | 63 779,82 | 0,00 |  |  |
| 1 | Приволжский муниципальный район | Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 380 801,00 | 304 875,19 | 75 925,81 | 0,00 | 302 455,55 | 1 |
|  |  |  |  |  | ПД | 12 145,99 | 0,00 | 12 145,99 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 368 655,01 | 304 875,19 | 63 779,82 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Черноярский муниципальный район»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 604 936,35 | 552 900,00 | 52 036,35 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 34 936,35 | 0,00 | 34 936,35 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 570 000,00 | 552 900,00 | 17 100,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Черноярский муниципальный район | Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 604 936,35 | 552 900,00 | 52 036,35 | 0,00 | 666 948,13 | 2 |
|  |  |  |  |  | ПД | 34 936,35 | 0,00 | 34 936,35 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 570 000,00 | 552 900,00 | 17 100,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 6

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                №

Приложение № 5

к Программе

Финансовое обеспечение реализации Программы

Астраханская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За период реализации программы: |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  |  |  |  | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
|  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Астраханской области: |  |  | Общая стоимость |  | 176 402,80 | 3 234 845,12 | 12 145,99 | 1 160,52 | 0,00 | 56 724,43 | 0,00 | 213 845,84 | 164 256,81 | 96 924,22 | 0,00 | 938 399,59 | 0,00 | 1 927 790,52 |
|  |  |  | в том числе: | Федера-льный бюджет (далее –ФБ) | 0,00 | 1 522 409,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 586,20 | 0,00 | 206 860,89 | 0,00 | 43 428,10 | 0,00 | 910 247,60 | 0,00 | 307 286,80 |
|  |  |  |  | Бюджет Астраханс-кой области (далее – БС) | 174 256,81 | 101 435,53 | 10 000,00 | 1 160,52 | 0,00 | 2 138,23 | 0,00 | 6 984,95 | 164 256,81 | 53 496,12 | 0,00 | 28 151,99 | 0,00 | 9 503,72 |
|  |  |  |  | Муници-пальный бюджет (далее – МБ) | 2 145,99 | 0,00 | 2 145,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюд-жетные источники (далее – ВБ) | 0,00 | 1 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 000,00 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Володарский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1 | Воло-дарский муниципальный район | Водоснабжение с. Мултаново – с. Блиново – с. Нововасильево – с. Сармантаевка – с. Калинино Володарского района Астраханской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 136 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 258,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 136 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 258,00 |
| 2 | Воло-дарский муниципальный район | Водоснабжение с. Новый Рычан – с. Раздор – п. Винный – с. Большой Могой – с. Малый Могой – п. Володарский – с. Козлово – п. Диановка – с. Кзыл-Тан – п. Паромный – п. Трубный – п. Таловинка – с. Болдырево – п. Менешау – с. Коровье – с. Лебяжье – с. Барановка – п. Столбовой – п. Костюбе – с. Актюбе – с. Егин-Аул – с. Новинка – с. Ямное – с. Мешково – с. Разбугорье – с. Тулугановка – с. Марфино – с. Конный Могой – с. Новокрасное – с. Новомаячное – с. Ватажка – с. Кудрино – п. Самойловский – с. Шагано-Конда-ковка Володарского района Астраханской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 390 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 973,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 390 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 973,00 |
| 3 | Воло-дарский муниципальный район | Водоснабжение с. Тишково – с. Форпост Староватаженский Володарского района Астраханской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 34 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 588,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 34 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 588,00 |
| 4 | Воло-дарский муниципальный район | Водоснабжение с. Цветное – с. Разино – с. Алексеевка – п. Зеленый Остров – с. Крутое – с. Казенный Бугор – с. Сорочье Володарского района Астраханской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 82 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 189,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 82 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 189,00 |
| 5 | Воло-дарский муниципальный район | Водоснабжение с. Яблонка – с. Ахтерек – с. Зеленга – с. Маково – с. Сизый Бугор – п. Плотовинка – с. Сахма – с. Средняя Султановка – с. Нижняя Султановка – п. Береговой Володарского района Астраханской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 55 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 992,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 55 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 992,00 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Город Астрахань»: |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1 | город Астрахань | Развитие системы водоснабжения г. Астрахани | Общая стоимость |  | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Енотаевский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 40 320,46 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 320,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 40 320,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 320,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1 | Енотаевский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР (2 этапа) | Общая стоимость |  | 40 320,46 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 320,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 40 320,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 320,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Икрянинский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 89 000,00 | 1 035 190,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 539 399,59 | 0,00 | 495 790,52 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 664 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 217,60 | 0,00 | 141 416,80 |
|  |  |  |  | БС | 89 000,00 | 20 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 181,99 | 0,00 | 4 373,72 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1 | Икря-нинский муниципальный район | Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области | Общая стоимость |  | 29 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 2 | Икря-нинский муниципальный район | Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района Астраханской области | Общая стоимость |  | 60 000,00 | 685 190,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 539 399,59 | 0,00 | 145 790,52 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 664 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 217,60 | 0,00 | 141 416,80 |
|  |  |  |  | БС | 60 000,00 | 20 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 181,99 | 0,00 | 4 373,72 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Приволжский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 12 145,99 | 368 655,01 | 12 145,99 | 1 160,52 | 0,00 | 56 724,43 | 0,00 | 213 845,84 | 0,00 | 96 924,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 304 875,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 586,20 | 0,00 | 206 860,89 | 0,00 | 43 428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 10 000,00 | 63 779,82 | 10 000,00 | 1 160,52 | 0,00 | 2 138,23 | 0,00 | 6 984,95 | 0,00 | 53 496,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 2 145,99 | 0,00 | 2 145,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Приволжский муниципальный район | Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области | Общая стоимость |  | 12 145,99 | 368 655,01 | 12 145,99 | 1 160,52 | 0,00 | 56 724,43 | 0,00 | 213 845,84 | 0,00 | 96 924,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 304 875,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 586,20 | 0,00 | 206 860,89 | 0,00 | 43 428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 10 000,00 | 63 779,82 | 10 000,00 | 1 160,52 | 0,00 | 2 138,23 | 0,00 | 6 984,95 | 0,00 | 53 496,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 2 145,99 | 0,00 | 2 145,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному району/ городскому округу «Черноярский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 34 936,35 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 936,35 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 171 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 552 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 030,00 | 0,00 | 165 870,00 |
|  |  |  |  | БС | 34 936,35 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 936,35 | 0,00 | 0,00 | 11 970,00 | 0,00 | 5 130,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Чер-ноярский муниципальный район | Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР | Общая стоимость |  | 34 936,35 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 936,35 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 171 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 552 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 030,00 | 0,00 | 165 870,00 |
|  |  |  |  | БС | 34 936,35 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 936,35 | 0,00 | 0,00 | 11 970,00 | 0,00 | 5 130,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

по состоянию на 01.01.2019 численность городского населения Астраханкой области составляет 677 060 человек, из них обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 670 359 человек это жители: г. Астрахани – 534 241 человек, г. Ахтубинск – 36 955 человек, п. Верхний и Нижний Баскунчак – 10 047 человек, ЗАТО Знаменск – 27 071 человек, р.п. Красные Баррикады – 6 454 человек, г. Камызяк – 15 810 человек, п. Кировский – 410 человек, Волго-Каспийский – 2 250 человек, р.п. Лиман – 8 379 человек, г. Нариманов – 10 956 человек, г. Харабали – 17 786 человек; не обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 6 701 человек это жители: п. Кировский – 1 670 человек и р.п. Ильинка – 5 031 человек.

В соответствии с мониторингом проведенным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области жители п. Кировский с 2019 года обеспечены питьевым водоснабжением.

по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астра-ханской области и Республике Калмыкия по состоянию на 01.01.2022

по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астра-ханской области и Республике Калмыкия по состоянию на 01.01.2022

по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астра-ханской области и Республике Калмыкия по состоянию на 01.01.2022

по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астра-ханской области и Республике Калмыкия по состоянию на 01.01.2022

по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астра-ханской области и Республике Калмыкия по состоянию на 01.01.2022